Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação

Universidade Europeia — IADE

Book It

Sistema de Marcações Online para Cabeleireiros

Relatório de Projeto — Milestone 1

Projeto de Desenvolvimento de Software — 4.º Semestre

Licenciatura em Informática de Gestão (L-IG)

| Autores | Pedro Guerreiro (20221080) · Tomás Ramos (20210834) |
| --- | --- |
| Coordenador | Professor António Travanca Lopes |
| Ano Letivo | 2025 – 2026 |
| Data de Entrega | 16 de março de 2026 |

1. Enquadramento do Projeto

1.1 Contexto e Motivação

O setor da beleza e bem-estar em Portugal tem registado um crescimento expressivo na última década. Segundo dados do INE, o número de estabelecimentos de cabeleireiro, institutos de beleza e similares ultrapassou os 30 000 em território nacional, com uma tendência de crescimento sustentado pós-pandemia (INE, 2023). Neste contexto, a digitalização dos processos de marcação de serviços representa uma oportunidade estratégica para pequenos e médios negócios do setor.

Atualmente, a gestão de marcações em salões de cabeleireiro é frequentemente realizada por via telefónica ou presencial, o que implica ineficiências operacionais, perda de clientes por indisponibilidade de atendimento e ausência de dados estruturados sobre os serviços prestados. Plataformas como o Zappy, Treatwell ou Fresha têm demonstrado que existe procura real por soluções digitais de agendamento no setor, mas estas apresentam limitações ao nível da personalização, custos de subscrição e dependência de plataformas de terceiros.

O projeto Book It nasce da necessidade concreta identificada num salão de cabeleireiro real — o Zen Organic Hair Concept, em Telheiras, Lisboa — de dispor de uma solução própria, integrada no seu website, que permita aos clientes efetuar marcações online de forma simples e autónoma, e que permita à proprietária gerir toda a operação a partir de um painel de administração intuitivo.

1.2 Identificação do Problema

Com base na análise do contexto operacional do Zen Organic Hair Concept, identificaram-se os seguintes problemas principais:

- Ausência de um sistema de marcações online integrado no website do salão;

- Dependência de plataformas externas pagas (ex: Zappy) para gestão de agendamentos;

- Impossibilidade de personalizar os serviços, preços e disponibilidade sem recorrer a terceiros;

- Falta de um painel de gestão que permita à proprietária controlar marcações, clientes e serviços de forma centralizada;

- Ausência de notificações automáticas de confirmação ou lembretes para os clientes.

Estes problemas traduzem-se em perda de eficiência operacional, menor controlo sobre o negócio e uma experiência de utilizador menos satisfatória para os clientes.

2. Descrição do Projeto

2.1 Nome e Conceito

O projeto denomina-se Book It. Trata-se de uma aplicação web que permite a clientes de salões de cabeleireiro efetuarem marcações online de forma autónoma, e que disponibiliza à proprietária do salão um painel de administração completo para gerir toda a operação.

O Book It será desenvolvido como solução proprietária, integrada diretamente no website do Zen Organic Hair Concept, eliminando a dependência de plataformas externas e proporcionando uma experiência de utilizador coerente com a identidade visual do salão.

2.2 Objetivos do Projeto

Os principais objetivos do Book It são:

- Permitir que os clientes consultem os serviços disponíveis, os horários livres e efetuem marcações online, sem necessidade de chamada telefónica;

- Fornecer à proprietária um painel de gestão para visualizar, confirmar, editar e cancelar marcações;

- Implementar um sistema de autenticação e autorização diferenciado para clientes e administradores;

- Enviar notificações automáticas de confirmação de marcação por email;

- Disponibilizar um histórico de marcações e relatórios básicos de utilização;

- Garantir segurança dos dados dos utilizadores e comunicações cifradas (HTTPS).

2.3 Público-Alvo

O Book It destina-se a dois perfis de utilizadores distintos:

Clientes do salão (utilizadores finais): pessoas que procuram um serviço de cabeleireiro e pretendem efetuar marcações de forma rápida e conveniente, sem necessidade de contacto telefónico. O perfil predominante é feminino, com idades entre os 20 e os 55 anos, utilizadores regulares de smartphones e com familiaridade com serviços digitais.

Proprietária/Administradora (utilizador gestor): a proprietária do salão, com necessidade de gerir a agenda, os serviços, os preços e as comunicações com clientes de forma centralizada e intuitiva, sem conhecimentos técnicos avançados.

3. Arquitetura da Solução

3.1 Visão Geral

A solução Book It segue uma arquitetura Cliente-Servidor clássica, com separação clara entre o front-end (interface do utilizador), o back-end (lógica de negócio e API) e a base de dados. Esta separação garante modularidade, manutenibilidade e escalabilidade futura.

3.2 Componentes Tecnológicos

A escolha tecnológica está sujeita a validação pelos docentes das unidades curriculares envolvidas, em particular de Programação Web. As tecnologias previstas são:

| Camada | Tecnologia | Justificação |
| --- | --- | --- |
| Front-end | HTML5, CSS3, JavaScript | Stack web standard; compatível com todos os browsers e dispositivos |
| Back-end | Node.js + Express | Ambiente JavaScript unificado; vasto ecossistema npm; indicado na bibliografia da UC |
| Base de Dados | MongoDB | Base de dados NoSQL flexível; indicada na bibliografia da UC de Adm. de Informação |
| Autenticação | JWT (JSON Web Tokens) | Standard seguro para autenticação stateless em APIs REST |
| Segurança | HTTPS / bcrypt | Comunicações cifradas e hashing de passwords, requisito obrigatório do briefing |
| Alojamento | Netlify (front) + Railway (back) | Soluções cloud gratuitas adequadas ao âmbito do projeto |

Nota: a escolha de tecnologias poderá ser ajustada após validação com os docentes das UC de Programação Web e Redes e Comunicação de Dados.

3.3 Módulos da Aplicação

A aplicação será estruturada nos seguintes módulos principais:

- Módulo de Utilizadores: registo, autenticação e gestão de perfis (cliente / administrador);

- Módulo de Serviços: listagem, criação, edição e remoção de serviços e preços;

- Módulo de Agenda: gestão de disponibilidade, slots horários e feriados;

- Módulo de Marcações: criação, consulta, edição e cancelamento de agendamentos;

- Módulo de Notificações: envio automático de emails de confirmação e lembrete;

- Painel de Administração: dashboard com visão global das marcações e gestão de conteúdos.

4. Plano de Trabalhos Previsto

O projeto será desenvolvido ao longo de 14 semanas, divididas em três milestones, seguindo uma metodologia ágil (Scrum adaptado). A gestão de tarefas será realizada no Microsoft Teams, conforme indicação do coordenador.

| Semanas | Milestone | Entregáveis principais | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 5 | Milestone 1 | Proposta, levantamento de requisitos, mockups, arquitetura inicial | 20% |
| 5 – 9 | Milestone 2 | Protótipo funcional, base de dados, API parcial | 30% |
| 10 – 14 | Milestone 3 | Versão final, relatório completo, apresentação e vídeo | 50% |

5. Requisitos do Sistema

5.1 Requisitos Funcionais

- RF01 — O sistema deve permitir que clientes se registem e autentiquem;

- RF02 — O sistema deve permitir que clientes consultem os serviços disponíveis e os respetivos preços;

- RF03 — O sistema deve permitir que clientes visualizem a disponibilidade do salão e efetuem marcações;

- RF04 — O sistema deve permitir que clientes cancelem ou alterem marcações com antecedência mínima definida;

- RF05 — O sistema deve enviar um email de confirmação após cada marcação efetuada;

- RF06 — O sistema deve disponibilizar um painel de administração acessível apenas à proprietária;

- RF07 — O administrador deve poder gerir serviços, preços, horários e disponibilidade;

- RF08 — O administrador deve poder consultar, confirmar, editar e cancelar marcações;

- RF09 — O sistema deve disponibilizar um histórico de marcações pesquisável;

- RF10 — O sistema deve suportar promoções e anúncios publicáveis no website.

5.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — O sistema deve estar disponível via HTTPS, com certificado SSL válido;

- RNF02 — As passwords dos utilizadores devem ser armazenadas com hashing (bcrypt);

- RNF03 — A aplicação deve ser responsiva e funcional em dispositivos móveis;

- RNF04 — O tempo de resposta das principais operações não deve exceder 2 segundos;

- RNF05 — O código deve estar organizado em módulos com responsabilidades separadas;

- RNF06 — O projeto deve ser gerido num repositório GitHub com commits regulares e descritivos.

6. Considerações Finais

Este documento apresenta a proposta inicial do projeto Book It, um sistema de marcações online desenvolvido no contexto do Projeto de Desenvolvimento de Software do 4.º semestre da Licenciatura em Informática de Gestão.

O projeto responde a uma necessidade real e concreta, identificada no contexto operacional do Zen Organic Hair Concept, e apresenta uma arquitetura tecnológica coerente com as unidades curriculares envolvidas e com as melhores práticas de desenvolvimento web atual.

Nas próximas semanas, o grupo irá avançar para a prototipagem das interfaces (mockups/wireframes), a modelação da base de dados e o início da implementação do back-end, com vista à entrega da Milestone 2.

Referências Bibliográficas

INE — Instituto Nacional de Estatística (2023). Estatísticas das Empresas. Lisboa: INE.

Abreu, L. (2016). Node.js - Construção de Aplicações Web. FCA.

Dasadia, C. (2017). MongoDB Administrator's Guide. Packt Publishing.

Lawson, B., & Sharp, R. (2011). Introducing HTML5. Addison-Wesley.

Cederholm, D. (2014). CSS3 for Web Designers. A Book Apart.

Bishop, M. (2004). Introduction to Computer Security. Addison Wesley Professional.